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MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU

     MÄÄRUS


Märjamaa 	17. november 2026 nr xx


Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2022 määruse nr 30
„Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2022 määruse nr 30 „Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava“ muutmine 
Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2022 määruses nr 30 „Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Kehtestada Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava aastateks 2026-2030 vastavalt määruse lisale.“;
2) määruse lisa asendatakse uue lisaga „Teehoiu investeeringute kava 2026-2030“.

§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Välis
volikogu esimees


MÄÄRUSE EELNÕU SELETUSKIRI

	Akti andja:
	Märjamaa Vallavolikogu

	Õigusakti liik:
	Määrus

	Õigusakti pealkiri:
	


	Õigusakti algataja:
(vallavalitsus, kodanik, komisjon jne)
	Märjamaa Vallavalitsus


	Eelnõu ja seletuskirja koostaja(d):
	teedespetsialist Annika Plamus


	Komisjonid (s.h osavallakogu), kellele eelnõu suunata arutamiseks: 
	majanduskomisjon, osavallakogu


	Huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon:
(külavanemad, hallatavad asutused, kodanikud jne)
	

	Eelnõu ettekandja istungil:
	teedespetsialist Annika Plamus


	Õigusakti vastuvõtmiseks vajalik häälteenamus: (poolthäälteenamus või koosseisu häälteenamus)
	

	Isikud, keda kutsuda eelnõu menetluse ajaks volikogu istungile:

	

	Isikud, kellele saata õigusakti ärakiri: 
	Annika Plamus annika.plamus@marjamaa.ee



	1. Eelnõu õiguslik alus 
 (preambula paragrahvid lahti kirjutada, lingid seadustele)

	•	Kohaliku omavalitsuse üksuse korralduse seadus § 6 lg 1
§ 6.   Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
(1) Omavalitsusüksuse ülesanded kohaliku elu küsimusi lahendades on korraldada vallas või linnas ka sotsiaalhoolekannet, haridust, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Omavalitsusüksusele pandud ülesannete üldine sisu ja täitmise pädevus kehtestatakse seadustes ning seaduste alusel antud õigusaktides. Kui seaduses ei ole nimetatud, mis on omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesande üldine sisu ja täitmise pädevus, määrab omavalitsusüksus selle ise.
[RT I, 10.02.2026, 1 - jõust. 01.07.2026].





	2. Eelnõu vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus (olukord, mille muutmist taotletakse, samuti põhjusi, miks neid muutusi peetakse vajalikuks)


	Väljavõte 20.12.2022 vastu võetud Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava määrusest nr 30 :
(3) Teehoiu investeeringute kava koostatakse vähemalt eelseisvaks kolmeks aastaks ja seda muudetakse vajaduse korral igal aastal.
(4) Teehoiu investeeringute kavas järgmiste aastate kohta tehtavad muudatused kehtestatakse hiljemalt 30. novembril enne järgmise eelarveaasta algust.




	3. Õigusaktid, mis reguleerivad küsimust käesoleval ajal


	Märjamaa valla arengukava




	4. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs (eelnõu ülesehitus; selgitatakse, miks on eelnõu objektiks olevaid suhteid vaja reguleerida või miks senine regulatsioon vajab muutmist; selgitatakse kavandatava paragrahvi, lõike ja punkti sisu;  nimetatakse eelnõu väljatöötamisel aluseks võetud allikad ja võimaluse korral viidatakse nendele, võrreldakse käesolevat ja kavandatavat regulatsiooni)


	Ettepanekuid kava muutmiseks oli võimalik esitada 20. septembrini 2026. Laekus 17 ettepanekut.
Kavas on tehtud alljärgnevad muudatused ja täienused:
2026
Ainsa muudatusena on edasi lükatud Märjamaa-Valgu kergliiklustee (Kasti kergtee) ehituse ettevalmistamise kulusid 50 000 euro ulatuses.

2027
1. Kruusateede säilitusremont – objektide nimekirja lisati Nurme-Mulgu teelõik 0-940 m, maksumusega 18 800 eurot. 
2. Mustkattega teede taastus- ja säilitusremont - ei kavandata
3. Teede ehitus ja rekonstrueerimine – kavasse lisati Vaimõisa-Ohukotsu tee rekonstrueerimine asfaltkattega teeks lõigul 0-940 m koostöös karjääride valdajatega. Valla poolne panus on 2026 koostatud projekteerimiseks vajalikud uuringud ja projeteerimine. 2027 aastasse on kavandatud omanikujärelevalve teenus ja osaliselt ehitustööde maksumuse tasumine, kokku summas 56 200 eurot. Lisaks korrigeeritud on Orgita-Päädeva tee ehitus (PEEK 2) planeeritavat maksumust, täpsemalt algse omafinantseeringu 311 500 euro asemel on kavas ette nähtud omafinantseering 225 000 eurot ning teotus 720 000 eurot.
3.1. Tolmuvaba katte ehitus kruusateele – ei kavandata
3.2. Kergliiklusteede rajamine – Uus tänav kergliiklustee ehitus, kuna toetuse taotlust ei rahuldatud. Tabelist on väljavõetud valla omafinantseering 110 000 eurot ja kavandatud toetuse summa 245 000 eurot.
4. Sildade ehitus ja rekonstrueerimine – ei kavandata
2027 aasta kokku 580 000 eurot. Aastasele teede investeeringule (530 000) on juurde arvestatud 50 000 eurot Kasti kergliiklustee projekteerimiseks ja maakorralduslikeks toiminguteks.

2028
1. Kruusateede säilitusremont - objektide nimekirja lisati Kukeristi teelõik 170-1519 m, maksumusega 28 000 eurot. Teiste objektide maksumusi korrigeeriti ümardades summad saja euro täpsuseni.
	Tee nimi
	Maksumus enne, €
	Muudetud maksumus, €

	Käriselja-Sarna
	58 076
	58 100

	Hiietse tee
	45 053
	45 100

	Russalu-Katla tee
	36 754
	36 800

	Kukeristi tee
	-
	28 000



2. Mustkattega teede taastus- ja säilitusremont – eelnevalt kinnitatud objektides ja mahtudes muudatusi ei tehtud. Täiendavalt lisatakse nimekirja järgmised objektid:
	Tee nr
	Tee nimi
	Pikkus, m
	Maksumus, €

	5030004
	Anne tänav
	181
	      16 000   

	5041986
	Laukna tee
	97
	        8 000   

	5040168
	Laukna elamutee
	28
	        3 000   

	5040059
	Ringuta tee
	228
	      18 000   



3. Teede ehitus ja rekonstrueerimine – eelnevalt kinnitatud objektides ja mahtudes muudatusi ei tehtud. Täiendavalt lisatakse nimekirja Kase tänava välja ehitamine lõigul 250-340 m, maksumusega 13 000 eurot.
3.1. Tolmuvaba katte ehitus kruusateele - Arvestada osaliselt Ohukotsu küla teede pindamise ettepanekutega viiakse 2028 aastasse planeeritud 5040011 Vardi-Ohukotsu tee tolmuvaba katte ehitus summas 15 000 eurot lõigul 9,25-9,47 km (pikkusega 220 m) üle aastasse 2029 ning pikendada objekti pikkust. 2028 aastasse tolmuvaba katte ehitamist ei kavandata.
3.2. Kergliiklusteede rajamine – Märjamaa-Valgu kergliiklustee (Kasti kergtee) ehituseks on kavandatud 78 000 eurot. Täpsemalt Kasti kergliiklustee maade omandamiseks, projekti liiklusohutuse auditeerimiseks, omanikujärelevalve kuluks ja objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks. Arvestuslik Transpordiameti (TRAM) poolt rahastatav ehitusmaksumus on kavas ette nähtud... Varasemalt kinnitatud kavas oli 2028 aastas planeeritud valla oma panus 30 000 ja ehitusmaksumus 570 400 (TRAM).
4. Sildade ehitus ja rekonstrueerimine – ei kavandata
2028 aasta kokku 608 000 eurot. Aastasele teede investeeringule (530 000) on juurde arvestatud 78 000 eurot Kasti kergliiklustee maade omandamiseks, projekti liiklusohutuse auditeerimiseks, omanikujärelevalve kuluks ja objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks.

2029
1. Kruusateede säilitusremont – ei kavandata 
2. Mustkattega teede taastus- ja säilitusremont - ei kavandata
3. Teede ehitus ja rekonstrueerimine – Seoses Tallinna-Pärnu-Ikla mnt 2+2 ehitusega rekonstrueeritakse kohalik tee 5040006 Ruunavere tee. Tee ehituseks vajalikeks maade omandamiseks on planeeritud 70 000 eurot.
3.1. Tolmuvaba katte ehitus kruusateele – nimekirja lisatakse järgmised objektid:
	Tee nr
	Tee nimi
	Pikkus, m
	Maksumus, €

	5040011
	Vardi - Ohukotsu tee
	1610
	 160 000   

	5040012
	Ohukotsu tee
	1364
	 100 000   

	5040046
	Kaguvere-Tolli tee
	490
	 40 000   

	5040046
	Kaguvere-Tolli tee
	2000
	 160 000   



3.2. Kergliiklusteede rajamine – ei kavandata
4. Sildade ehitus ja rekonstrueerimine – ei kavandata
2029 aasta kokku 530 000 eurot. 

2030
1. Kruusateede säilitusremont – nimekirja lisatakse järgmised objektid:
	Tee nr
	Tee nimi
	Pikkus, m
	Maksumus, €

	5040119
	Hiie-Korvi tee
	1178
	 23 500   

	5040118
	Võeva-Mälliste
	3523
	 63 500   

	5041164
	Linnase tee
	2553
	 41 000   



2. Mustkattega teede taastus- ja säilitusremont - ei kavandata
3. Teede ehitus ja rekonstrueerimine – ei kavandata
3.1. Tolmuvaba katte ehitus kruusateele – nimekirja lisatakse järgmised objektid:
	Tee nr
	Tee nimi
	Pikkus, m
	Maksumus, €

	8840045
	Jõekalda tee
	3068
	 250 000   

	5040089
	Haimre-Otsa tee
	2107
	 152 000   



3.2. Kergliiklusteede rajamine – ei kavandata
4. Sildade ehitus ja rekonstrueerimine – ei kavandata
2030 aasta kokku 530 000 eurot. 





	5. Õigusaktid, mida on eelnõu õigusaktina vastuvõtmisel vaja tunnistada kehtetuks, tühistada või muuta


	Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2022 määrus nr 30 „Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava“




	6. Õigusakti vastuvõtmisega kaasnevad rakendusaktid


	Puuduvad




	7. Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud ja katteallikad 

	Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulutused kajastatakse valla eelarvestrateegias.




	8. Eelnõule lisatavad muud asjasse puutuvad materjalid 

	Lisa Märjamaa valla teehoiu investeeringutekava 2026-2030





	Eelnõu esitamise kuupäev
	04.11.2026





	Eelnõu kooskõlastaja/arvamuse andja:

	Seisukoht ja põhjendus, ettepanekud:
	Kuupäev:

	Majanduskomisjon
	Toetas kava vastuvõtmist.
	10.11.2026

	Osavallakogu
	
	12.11.2026
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